АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018 г.						      	                  № 442

Экз. № ______

р.п. Тереньга

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя Главы-начальника управления ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Корытина С.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»				                           Г.А. Шерстнев

0385

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»

от_17.09.2018 № 442

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Соисполнители муниципальной програмы | - Управление ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Цель и задачи муниципальной программы | цель: - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счёт ремонта, строительства и реконструкции систем водоснабжения; |
|  | задачи: - обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счёт ремонта, строительства и реконструкции систем водоснабжения. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - протяжённость отремонтированных, построенных и реконструированных водопроводных сетей на 4,4 км. или на 6,1%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы – 2019 -2020 годы; этапы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение » составляет 375,21692тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 77,63572тыс. рублей; 2020 год –297,5812тыс. рублей. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | - повышение уровня обеспеченности населения сельских населённых пунктов питьевой водой на 6,1% процента; |

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы» разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации муниципального образования «Тереньгульский район».

Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы» необходима в целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение».

Можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населённых пунктов, несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсутствие в сельских поселениях производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.

2. Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы» является:

- улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счёт ремонта, строительства и реконструкции систем водоснабжения;

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счёт ремонта систем водоснабжения.

Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы».

Методика сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы».

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» предлагается осуществить в 2019-2020 годах. Этапы не предусмотрены.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий представлена в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы» осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Тереньгульское  городское поселение» в сумме 375,21692 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 77,63572 тыс. рублей;

2020 год –297,5812тыс. рублей;

В рамках реализации мероприятий по ремонту водопроводных сетей в населенных пунктах района планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области (при утверждении областного бюджета).

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий

муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы» позволит:

сократить объём водопроводных сетей, требующих ремонта на 6,1 %.

Достижение результатов будет иметь социально-экономические последствия, в том числе в обеспечении технологической надёжности работы систем жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества жизни населения в сельских населённых пунктах.

Выполнение мероприятий настоящей программы позволит получить результаты в социальной сфере:(приложение № 4). Методика оценки эффективности программы представлена в приложении № 5

7. Организация управления муниципальной программой.

Управление муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»и контроль за ходом её реализации осуществляется администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» в лице  Заместителя Главы- начальника управления ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Корытина С.С.  и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Тереньгульский район».

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

Значения целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяжённость построенных, отремонтированных и реконструированных водопроводных сетей | км | 2,9 | 1,5 | 4,4 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов

муниципальной программы.

Целевые индикаторы программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение » (далее – программа) определяются расчётным методом с учётом документов, подтверждающих завершение работ, определённых мероприятиями программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение»

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы"

Система мероприятий программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

|  | Наименование мероприятия | Общий объём необходимых финансовых средств на ремонтные работы (тыс. руб.) | Планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П» * (при утверждении областного бюджета) | объём финансовых средств на ремонтные работы из бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей и сооружений с. Байдулино, протяжённостью 646 м | 1544,489 | 1529,0 | 15,489 |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей и сооружений с. Назайкино, протяжённостью 960 м | 1637,05884 | 1620,7 | 16,35884 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей и сооружений с. Федькино, протяжённостью 935 м | 1752,01916 | 1735,0 | 17,01916 |
| 4 | Ремонт водопроводных сетей и сооружений с. Молвино, протяжённостью 323м | 1117,12842 | 1106,00 | 11,12842 |
| 5 | Ремонт канализационной насосной станции в р.п. Тереньга | 483,9770 | 479,1 | 4,87700 |
| 6 | Ремонт очистных сооружений в р.п. Тереньга | 1277,86330 | 1265,1 | 12,76330 |
|  | Итого: | 7812,53572 | 7734,9 | 77,63572 |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей р.п. Тереньга, ул. Лесная , протяжённостью 700 м Изготовление проектно-сметной документации | 1311,6577 90 | 1298,5 | 13,1577 90 |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей р.п. Тереньга , ул. Строителей ,около д. 3 и д,13, протяжённость-470 м. Изготовление проектно-сметной документации | 880,6845 90 | 871,9 | 8,7845 90 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей р.п. Тереньга , ул. Мичурина, протяжённость-300 м. Изготовление проектно-сметной документации | 562,1390 90 | 556,5 | 5,639 90 |
|  | Итого: | 3024,48120 | 2726,9 | 297,58120 |
|  | Всего: | 10837,01692 | 10461,8 | 375,21692 |

* - сумма областных привлеченных денежных средств будет уточнена при подписании Соглашения между администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и Министерством промышленности,строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

Ожидаемый эффект от реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Промежуточные значения показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | Всего |
| 1.1. | Сокращение объёма водопроводных сетей, требующих ремонта (%) | 4,0 | 2,1 | 6,1 |

|  |  |  | к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2019-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика оценки эффективности программы Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя проведение следующих оценок: 1) степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по формуле: СРМ = МВ / М, где: СРМ - степень реализации основных мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: ССУЗ = ФФ / ФП, где: ССУЗ - уровень финансирования реализации программы; ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы; ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле: ЭС = СРМ / ССУЗ; 3) степени достижения целей и решения задач программы. Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле: СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где: СДЦ - степень достижения целей (решения задач); СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы; n - количество показателей (индикаторов) программы. Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее - СДП) рассчитывается по формуле: СДП = ЗФ / ЗП, где: ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы; ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или, СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле: ЭРП = СДЦ x ЭС Критерий оценки эффективности реализации программы: - неэффективная - ЭРП менее 0,5; - уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5 - 0,79; - эффективная - ЭРП 0,8 - 1; - высокоэффективная - ЭРП более 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |