АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018 г.				                                       		      	№499

Экз. № ____

р.п. Тереньга

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 10.03.2016 № 92

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 10.03.2016 № 92 «Об утверждении на 2018-2020 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 10 марта 2016 № 92 |
| --- | --- | --- |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение», на 2018-2020 годы»»

0524

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципа-льных образований | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Тереньгульское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | р.п. Тереньга, ул. Комарова 2 | Ремонт кровли | 2 185 092,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 092,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | 2 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 1 | Ремонт системы электроснабжения | 96 876,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 876,00 | IV квартал 2018 года |
| ИТОГО: |  |  |  | 2 281 968,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 968,00 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 1 | Ремонт встроено-пристроенных помещений лестничных клеток | 155 676,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 676,45 | IV квартал 2019 года |
| 2 | 2 | р.п. Тереньга, ул. Комарова 4 | Ремонт кровли | 3 190 449,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 449,6 | IV квартал 2019 года |
| 3 | 3 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 7 | Ремонт кровли | 3 803 997,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803 997,6 | IV квартал 2019 года |
| 4 | 4 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 10 | Ремонт кровли | 3 803 997,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803 997,6 | IV квартал 2019 года |
| ИТОГО: |  |  |  | 10 954 121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 954 121,25 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | р.п. Тереньга, ул. Комарова 2 | Ремонт встроено-пристроенных помещений лестничных клеток | 254 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 267,20 | IV квартал 2020 года |
| ИТОГО: |  |  |  | 254 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 267,20 |  |
| Всего по муниципальному образованию: |  |  |  | 12 532 847,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 532 847,0 |  |

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 10 марта 2016 № 92 |
| --- | --- | --- |

Расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение», на 2018-2020 годы»

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Тереньгульское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | р.п. Тереньга, ул. Комарова 2 | Ремонт кровли | 812 | кв.м. | 2500 | 2 030 000,00 | 101 500,0 | 43 442,00 | 10 150,0 | 2 185 092,00 |
| 2 | 2 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 1 | Ремонт системы электроснабжения | 60 | п.м. | 1500 | 90 000,00 | 4 500,0 | 1 926,0 | 450,0 | 96 876,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 2 120 000,0 | 106 000,0 | 45 368,0 | 10 600,0 | 2 281 968,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 1 | Ремонт встроено-пристроенных помещений лестничных клеток | 482,09 | кв.м. | 300 | 144 627,0 | 7 231,35 | 3 095,0 | 723,1 | 155 676,45 |
| 2 | 2 | р.п. Тереньга, ул. Комарова 4 | Ремонт кровли | 780 | кв.м | 3800 | 2 964 000,0 | 148 200,0 | 63 429,6 | 14 820,0 | 3 190 449,6 |
| 3 | 3 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 7 | Ремонт кровли | 930 | кв.м | 3800 | 3 534 000,0 | 176 700,0 | 75 627,6 | 17 670,0 | 3 803 997,6 |
| 4 | 4 | р.п. Тереньга, ул. Молодежная 10 | Ремонт кровли | 930 | кв.м | 3800 | 3 534 000,0 | 176 700,0 | 75 627,6 | 17 670,0 | 3 803 997,6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 10 176 627,0 | 508 831,35 | 217 779,8 | 50 883,1 | 10 954 121,25 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | р.п. Тереньга, ул. Комарова 2 | Ремонт встроено-пристроенных помещений лестничных клеток | 787,4 | кв.м. | 300 | 236 220 | 11811 | 5055,1 | 1181,1 | 254 267,20 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 236 220,00 | 11 811,00 | 5 055,10 | 1 181,10 | 254 267,20 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: |  |  |  |  |  |  | 12 532 847,0 | 626 642,35 | 268 202,9 | 62 664,2 | 13 490 356,45 |

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 27.12.2017 № 501 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 10.03.2016 № 92».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»				                              Г.А.Шерстнев