|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава администрациимуниципального образования «Тереньгульский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Шерстнев «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года |

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»**

**в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % | Муниципальное образование«Тереньгульский район» | 0 | 2018 | 0 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» организаций | % | Муниципальное образование«Тереньгульский район» | 20 | 2018 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет | % | Муниципальное образование«Тереньгульский район» | 15 | 2018 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах Ульяновской области подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет | % | Муниципальное образование«Тереньгульский район» | 0 | 2018 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы
 |
| 1.1. | Подготовить сведения о всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополостным доступом в Интернет. | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Табаков А.М. - главный специалист по информационным технологиям и защите информации | Сводный отчет | Глава администрации муниципального образования«Тереньгульский район» Г.А. Шерстнев Руководитель проекта С.В.Опенышева |
| 1.2. | Сопровождение возведения магистральных линий связи, необходимых для подключения, и оказание содействия в подключении, согласно требований | 2020 | 2021 | Васильева Е.А. - руководитель аппарата | Сводный отчет | Глава администрации муниципального образования«Тереньгульский район» Г.А. Шерстнев Руководитель проекта С.В.Опенышева |
| **2 Этап**с. Байдулино, ул. Советская, 16с. Белогорское, ул. Клубная, 30с. Белогорское, ул. Кошкина, 33с. Красноборск, ул. Совхозная, строение 25с. Красноборск, ул. Советская, 7с. Красноборск, ул. Совхозная, 13Ас. Михайловка, ул. Центральная, 43с. Михайловка, ул. Молодежная, 2с. Подкуровка, ул. Школьная, 1Гс. Подкуровка, ул. Центральная, 71с. Сосновка, ул. Центральная, 84пгт. Тереньга, ул. Булыгина, 8с. Тумкино, ул. Молодежная, 10с. Федькино, ул. Молодежная, 2с. Ясашная Ташла, ул. Школьная, 8 | 01.01.2020 | 30.09.2020 |
| **3 Этап**с. Зеленец, ул. Советская, 36пгт. Тереньга, ул. Булыгина, 6 | 01.01.2021 | 30.09.2021 |

Согласовано:

Руководитель регионального

проекта «Информационная инфраструктура»,

советник Губернатора Ульяновской области С.В.Опенышева