|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  муниципального образования «Тереньгульский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Шерстнев  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года |

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»**

**в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % | Муниципальное образование  «Тереньгульский район» | 0 | 2018 | 0 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» организаций | % | Муниципальное образование  «Тереньгульский район» | 20 | 2018 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет | % | Муниципальное образование  «Тереньгульский район» | 15 | 2018 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах Ульяновской области подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет | % | Муниципальное образование  «Тереньгульский район» | 0 | 2018 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы | | | | | | |
| 1.1. | Подготовить сведения о всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополостным доступом в Интернет. | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Табаков А.М. - главный специалист по информационным технологиям и защите информации | Сводный отчет | Глава администрации муниципального образования  «Тереньгульский район» Г.А. Шерстнев  Руководитель проекта С.В.Опенышева |
| 1.2. | Сопровождение возведения магистральных линий связи, необходимых для подключения, и оказание содействия в подключении, согласно требований | 2020 | 2021 | Васильева Е.А. - руководитель аппарата | Сводный отчет | Глава администрации муниципального образования  «Тереньгульский район» Г.А. Шерстнев  Руководитель проекта С.В.Опенышева |
| **2 Этап**  с. Байдулино, ул. Советская, 16  с. Белогорское, ул. Клубная, 30  с. Белогорское, ул. Кошкина, 33  с. Красноборск, ул. Совхозная, строение 25  с. Красноборск, ул. Советская, 7  с. Красноборск, ул. Совхозная, 13А  с. Михайловка, ул. Центральная, 43  с. Михайловка, ул. Молодежная, 2  с. Подкуровка, ул. Школьная, 1Г  с. Подкуровка, ул. Центральная, 71  с. Сосновка, ул. Центральная, 84  пгт. Тереньга, ул. Булыгина, 8  с. Тумкино, ул. Молодежная, 10  с. Федькино, ул. Молодежная, 2  с. Ясашная Ташла, ул. Школьная, 8 | 01.01.2020 | 30.09.2020 |
| **3 Этап**  с. Зеленец, ул. Советская, 36  пгт. Тереньга, ул. Булыгина, 6 | 01.01.2021 | 30.09.2021 |

Согласовано:

Руководитель регионального

проекта «Информационная инфраструктура»,

советник Губернатора Ульяновской области С.В.Опенышева