| СОГЛАСОВАНО: Министр промышленности и транспорта Ульяновской области _____________ Д.А. Вавилин «____» ___________ 2019 г. |  |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

с. Солдатская Ташла муниципального образования «Тереньгульский район» на 2019-2022 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Общая стоимость работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Солдатская Ташла ул. Ленина (0+600 п.м.) | 2500,00 тыс. рублей | 2019 г. | Управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности МО «Тереньгульский район»; |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Солдатская Ташла ул. Ленина (0+800 п.м.) | 9100,00 тыс. рублей | 2020 г. | Управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности МО «Тереньгульский район»; |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Солдатская Ташла Первый переулок Ульяновский (0+500 п.м.) | 3375,00 тыс. рублей | 2021 г. | Управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности МО «Тереньгульский район»; |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Солдатская Ташла ул. Первомайская (0+500 п.м.) | 4500,00 тыс. рублей | 2022 г. | Управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности МО «Тереньгульский район»; |

| Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | Г.А. Шерстнев |
| --- | --- |